Idea a discutir:
- El proyecto va encaminado al desarrollo de un sistema de seguridad y domotica básica basado en los productos más económicos del mercado. El punto fuerte del proyecto siempre será el hardware y software propio, ya que el objetivo principal del proyecto es el desarrollo de un sistema totalmente independiente.
- Toda la información referente al proyecto, códigos, históricos, esquemáticos, ideas, serán siempre publicas solo para los integrares del equipo, donde todos deben mostrar sus avances en tareas asignadas con la mejor calidad posible.

Diseño del hardware:
- Estudio de los componentes más económicos del mercado.
- Consulta de precios de compañías de fabricación de PCBs.
- Diseño y simulación del hardware.
- Escoger componentes.
- Crear las huellas y de componentes seleccionados.
- Diseño de la PCB.
- Implementación del primer prototipo de forma no convencional.
- Prueba el prototipo 0.0 .
- Corrección de errores y optimización del prototipo 0.0 .
- Fabricación del primer lote de 10 unidades con la compañía de PCBs seleccionada.
- Montaje.
- Culminación del modelo 1.0 .

Diseño de software para controlador básico.
- Escoger el controlador a usar (atmega328p,pic18f47k40,etc).
- Desarrollo del software para controlar entradas , salidas y comunicación con la interfaz.
- Garantizar las bases de comunicación y compatibilidad en caso de un hardware de versión superior o inferior
- Garantizar que sea actualizarle desde la misma interfaz.

Diseño de interfaz de usuario.
- Discutir la plataforma de desarrollo.
- Discutir premisas de seguridad.
- Planificar desarrollo.
- Garantizar un código solido ante todo.
- Prueba del código con interfaz básica(consola).
- Diseño de interfaz gráfica
- Prueba de modelo de interfaz 0.0.
- Recolección de errores y mejoras
- Corrección de errores.
- Prueba de interfaz gráfica 1.0.

Selección de sensores y actuadores.
- Estudio de los sensores más económicos del mercado.
- Estudio de actuadores básicos compatibles con el sistema eléctrico he hidráulico cubano.
- Estudio de las leyes de cubana de aviación e impuestos por tipo de producto.
- Escoger los productos y mejores ofertas.

Diseño de paquetes y ofertas.
- Diseñar al menos 3 paquetes del producto (básico, parcial, completo).
- Ajustar precio correspondiente a cada paquete.
- Crear ofertas de mantenimiento y actualización.